⚡

TroCheck

Kiểm tra hóa đơn phòng trọ

PRD v1.4 — Ship Edition

| Version v1.4 — Final | Scope HCM + HN | Tech Next.js | Timeline 2 tuần |
| --- | --- | --- | --- |

📋 Lời đầu của v1.4

PRD này đã qua 4 vòng pressure-test. Scope rõ. Strategy rõ. GTM rõ. UX rõ.

v1.4 thêm vào: screenshot optimization, confidence language cho shock number,

TikTok expectations thực tế, content authenticity requirements, và strategic fork.

Sau v1.4: không refine PRD thêm nữa. SHIP.

Changelog v1.4

• [ISSUE-1] Screenshot optimization: result card spec cho Zalo dark mode, Android compression, crop

• [ISSUE-2] Confidence language: subtle wording dưới shock number — không phá dopamine

• [ISSUE-3] TikTok: thêm realistic expectations — 20 videos đầu flop là bình thường

• [ISSUE-4] 'Real renter stories': thêm authenticity requirements — bills thật, ngôn ngữ imperfect

• [ISSUE-5] Strategic fork: media company vs utility app — nêu rõ, không force

• [DECISION] PRD closed after v1.4 — infinite refinement là bẫy nguy hiểm nhất

# 1. Chúng Ta Đang Build Gì

Web app giúp người thuê trọ biết ngay tiền điện nước có bị tính vượt không — trong 30 giây, trên điện thoại.

| ❌ KHÔNG build ở v1.0 | ✅ BUILD ở v1.0 |
| --- | --- |
| Blacklist / review landlord | Calculator điện + nước HCM/HN |
| Benchmarking khu vực | Shock number result card |
| Contract checker / platform | Bill explainer tự động |
| 63 tỉnh thành ngay | Share qua screenshot + link |
| Ecosystem thinking | Lưu lịch sử trên thiết bị |
| OG image hoàn hảo | 2 SEO landing pages P1 |

# 2. User & Job To Be Done

| Trigger | Việc cần làm | Thành công khi |
| --- | --- | --- |
| Nhận bill Zalo từ chủ nhà | Kiểm tra nhanh có bị vượt không | Biết kết quả trong < 30 giây |
| Bạn share link trong group chat | Check luôn phòng mình | Không cần đọc hướng dẫn |
| Bill tháng này tăng đột biến | Hiểu tại sao tăng | App giải thích được 'vì sao' |

🗣️ Ngôn ngữ user thật — dùng ĐÚNG trên app, SEO, TikTok

"chủ trọ tính 4k số điện có đúng không"

"tính tiền điện phòng trọ" / "giá điện nhà trọ hcm tháng này"

"tiền điện tháng này sao cao vậy"

KHÔNG dùng: 'verify invoice' / 'trust layer' / 'utility calculator'

# 3. UX & Features

## 3.1 Nguyên Tắc UX

| # | Nguyên tắc | Áp dụng cụ thể |
| --- | --- | --- |
| 1 | Speed — kết quả 30 giây | Real-time calc khi gõ. Không loading screen. Form + kết quả trên cùng 1 trang. |
| 2 | Mobile-first — 90% dùng phone | 375px layout. Input ≥ 48px. Keyboard số auto. Test thật trên Android. |
| 3 | Screenshot-first — main viral path | Result card đẹp khi chụp màn hình > OG image hoàn hảo. Đây là ưu tiên số 1 của visual. |

## 3.2 Screenshot Optimization — Chi Tiết Kỹ Thuật

📸 Tại sao cần spec riêng cho screenshot

User VN chụp màn hình rồi gửi Zalo — đây là main viral flow, không phải paste URL.

Screenshot bị nhiều điều ảnh hưởng: dark mode Zalo, Android compression, phone crop, màn hình tối.

OG image chỉ là bonus. Result card đẹp khi bị screenshot mới là core.

| Vấn đề | Spec giải quyết |
| --- | --- |
| Zalo dark mode | Result card dùng nền trắng thuần (#FFFFFF) — contrast cao, không bị invert kỳ khi forward sang dark mode. |
| Android compression | Tránh gradient phức tạp, texture mịn, shadow nhiều layer — JPEG compression làm mờ hết. Dùng solid colors + bold text. |
| Small-width crop | Số tiền quan trọng nhất phải nằm trong vùng 320px giữa. Test crop 3:4 portrait — thông tin chính vẫn đủ. |
| Màn hình tối / độ sáng thấp | Contrast ratio ≥ 7:1 cho shock number. Test trên màn hình giảm sáng 30% trước khi release. |
| Text bị blur khi share | Font size shock number ≥ 36px. Số tiền không wrap. Bold. Không dùng thin font. |

## 3.3 Shock Number — Core Mechanic + Confidence Language

💥 Đây là dopamine moment của toàn sản phẩm

Không phải calculator, chart, hay trust signals.

Mà là: "Bạn đang trả dư 287.000đ/tháng" — con số này là lý do user share.

Mọi UX optimize cho moment này xuất hiện nhanh nhất, rõ nhất, lớn nhất.

⚠️ Risk: false positive → trust collapse

Nếu app estimate sai (thiếu service fee, user nhập sai, hợp đồng riêng) → user confront chủ nhà → sai → mất trust hoàn toàn.

Giải pháp: thêm confidence language NHƯNG subtle — không phá dopamine moment.

Đặt ở vị trí #6 (nhỏ, dưới cùng), không phải #1.

| # | Element | Spec |
| --- | --- | --- |
| #1 | 💸 +287.000đ | Font lớn nhất. Màu đậm. Xanh lá nếu ok, đỏ nếu warning/high. Nằm giữa card. Không bị crop khi screenshot. |
| #2 | Verdict ngắn | "Cao hơn giá sinh hoạt thông thường 24%" — 1 dòng. Không kết án. Không quá nhẹ. |
| #3 | 2 số đối lập | EVN chuẩn: 385.000đ (xanh) vs Chủ nhà tính: 672.000đ (đỏ). Rõ ràng, dễ chụp. |
| #4 | Bill explainer | "Tháng này tăng vì vượt bậc 3 — 80 kWh cuối tính 2.167đ/kWh." Auto-generate từ calc logic. |
| #5 | Actions | [📷 Share] [💬 Copy Zalo] [💾 Lưu] — 3 nút, theo thứ tự viral priority. |
| #6 | Confidence language (subtle) | "Ước tính theo giá sinh hoạt EVN · Đã trừ phí dịch vụ bạn nhập · Chênh lệch có thể do hợp đồng riêng" — font nhỏ, xám, 1 dòng, dưới cùng card. |

Confidence language spec

Đặt ở #6 — nhỏ, xám, dưới cùng. KHÔNG đặt gần shock number.

3 clause ngắn trên 1 dòng, dùng · để phân cách.

Không dùng chữ 'cảnh báo', 'lưu ý' — nghe nặng nề.

Mục tiêu: user hiểu là ước tính, nhưng không bị distract khỏi kết quả chính.

## 3.4 Feature List

| ID | Feature | Mô tả | Pri |
| --- | --- | --- | --- |
| F01 | Tính điện — 2 input mode | Mode A: giá/kWh. Mode B: tổng bill. EVN 6 bậc + VAT, real-time. | 🔴 Must |
| F02 | Tính nước — HCM + HN | Biểu giá nước sinh hoạt 2 TP. Accuracy > completeness. | 🔴 Must |
| F03 | Phí dịch vụ field | Nhập riêng, trừ trước khi so sánh. Giảm false positive. | 🔴 Must |
| F04 | Shock number result card | Hierarchy #1→#6. Screenshot-optimized (solid colors, bold, contrast ≥ 7:1). | 🔴 Must |
| F05 | Bill explainer | "Tháng này tăng vì vượt bậc X..." Auto-generate. | 🔴 Must |
| F06 | Confidence language | Subtle 1 dòng dưới cùng card. 3 clause. Không phá dopamine. | 🔴 Must |
| F07 | Verdict + disclaimer | 3 mức wording trung lập. Disclaimer mandatory. | 🔴 Must |
| F08 | Trust signals | Nguồn EVN + ngày update + expandable breakdown. | 🔴 Must |
| F09 | Zalo message copy | 2 variant lịch sự. 1 tap copy. | 🔴 Must |
| F10 | Lưu lịch sử localStorage | Trend chart. Retention hook. | 🟡 Should |
| F11 | OG image /api/og | Edge function PNG. Fallback static. KHÔNG là ưu tiên #1. | 🟡 Should |
| F12 | "Is 4k/kWh normal?" micro-tool | Input giá/kWh → so sánh ngay với EVN bậc phổ biến. Viral standalone. | 🟢 v1.1 |

# 4. Go-To-Market

🚀 Nhắc lại: đây là phần quyết định thành bại, không phải code

## 4.1 TikTok — Acquisition Tháng 1–3

| Format | Script outline |
| --- | --- |
| Shock reveal | - Hook 0–2s: "Tháng này tao bị thu thêm 287k tiền điện 😭" - Build 2–8s: nhập số vào TroCheck, real-time tính - Reveal 8–15s: shock number xuất hiện to, đỏ - CTA 15s: "Link check phòng mày ở bio" |
| Educational hook | - Hook: "4k/số điện có đúng không? Câu trả lời bất ngờ" - Giải thích bậc thang EVN ngắn gọn - Demo TroCheck live - CTA: "Check phòng bạn ở link bio" |
| List format | - "3 dấu hiệu chủ trọ đang tính điện vượt giá" - Dấu hiệu 1, 2, 3 — có data thật từ EVN - CTA: "Check nhanh trên TroCheck — link bio" |

⚠️ Realistic TikTok expectations — đọc trước khi bắt đầu

20 video đầu flop là BÌNH THƯỜNG. Không phải dấu hiệu product thất bại.

1–2 video kéo traffic mạnh thường đến từ video thứ 15–30, không phải video đầu.

Đừng infer sai từ early metrics. Volume và consistency quan trọng hơn perfection.

Nếu video thứ 5 không viral: đừng đổi strategy, tiếp tục post. Đây là game dài hạn.

Double down format nào có retention > 40% (xem TikTok analytics). Bỏ format retention thấp.

## 4.2 Facebook Groups — Seeding Sustained

| Tactic | Cách thực hiện |
| --- | --- |
| Native storytelling | KHÔNG spam link. Post như người thật: - "Tháng này nhà trọ mình bị tính 672k tiền điện, check ra thì giá EVN chỉ 385k. Ai ở trọ nên tự check thử xem" - Kèm screenshot result card. Mention link cuối — không phải headline. |
| Comment seeding | - Khi người khác post về tiền điện cao: giải thích bậc thang EVN trước - Sau đó: "Mình hay dùng TroCheck để check nhanh" - Không bao giờ comment link cold — phải có value trước. |
| Groups target | - 'Thuê trọ HCM' / 'Thuê phòng Hà Nội' - 'Sinh viên HCM/HN' / Groups khu công nghiệp Bình Dương, Đồng Nai - Groups từng trường đại học lớn |

## 4.3 SEO — Long-Term Distribution

### 'Real Renter Stories' — Format thắng SEO 2025–2026

⚠️ Authenticity là yêu cầu bắt buộc, không phải nice-to-have

Google + user detect fake content rất tốt hiện nay. Generic, AI-ish, 'fake story vibe' = fail cả SEO lẫn trust.

Dùng: screenshots bill thật (ẩn thông tin cá nhân), ngôn ngữ imperfect thật, câu chuyện có conflict thật.

KHÔNG dùng: story hypothetical, ví dụ giả, language quá polish.

Test đơn giản: đọc lại — nếu nghe như AI viết, viết lại.

| Title / story angle | Requirements |
| --- | --- |
| "Phòng mình bị tính 5k/kWh — TroCheck check ra sao?" | Story thật: nhận bill → check → phát hiện → nhắn chủ → kết quả thật (tốt hoặc xấu đều ok). Có screenshot bill ẩn số. |
| "Tiền điện tăng 300k sau 1 tháng — bill explainer giải thích gì?" | Data thật: vượt bậc 2→3 = +300đ/kWh × bao nhiêu kWh. Số liệu cụ thể, không vague. |
| "Chủ trọ nói tính điện kinh doanh — hỏi luật ra sao?" | Legal: trích dẫn đúng văn bản. Không guess. Nếu không chắc: ghi rõ 'cần xác nhận thêm'. |
| "Cách đọc đồng hồ điện để tự tính tiền" | Tutorial có ảnh thật (chụp đồng hồ điện thật). Bước từng bước. Số liệu khớp TroCheck. |

Content operation từ tháng 2

1 article/tuần = 4/tháng. Mỗi article: 800–1500 từ + calculator nhúng + story thật.

Cần: 1 content writer part-time (4–6h/article) + editor kiểm tra accuracy data.

KHÔNG để dev/PM tự viết — quality kém và không scale.

Nếu SEO bắt đầu work mạnh: xem mục 4.4 Strategic Fork.

## 4.4 Strategic Fork — Media Company vs Utility App

🍴 Đây là decision thật sự khi SEO bắt đầu compound

Nếu organic traffic tăng mạnh từ content: bạn sẽ phải chọn một trong hai con đường.

Không cần quyết định ngay — nhưng cần biết fork này tồn tại.

| Con đường A — Media Company | Con đường B — Stay Utility App |
| --- | --- |
| Invest mạnh vào content: 4–8 articles/tháng, freelance writers, editorial process | Giữ content minimal: update accuracy thôi, không scale |
| Revenue: ads, sponsored content, affiliate mạnh hơn | Revenue: AdSense đủ cover cost. Profitable nhẹ. |
| Scale: đến 50–200k MAU là plausible | Plateau ở 10–30k MAU — hoàn toàn ổn |
| Phù hợp nếu: bạn thích viết / muốn build media brand | Phù hợp nếu: bạn muốn low-maintenance indie product |
| Cả hai đều là win. Không có đường sai. | Quyết định dựa trên traction thực tế, không phải kế hoạch. |

# 5. Tech Stack

| Layer | Tech | Lý do |
| --- | --- | --- |
| Framework | Next.js 16 App Router | SEO-first: SSG cho content pages. Metadata API native. Route Handlers cho /api/og. |
| Language | TypeScript | Type safety cho calc logic. Bắt bugs trước khi user thấy. |
| Styling | Tailwind CSS | Mobile-first. Solid colors (tốt cho screenshot). Không gradient phức tạp. |
| Charts | Recharts | Line chart lịch sử. Lightweight. |
| OG Image | @vercel/og + Satori | Edge function /api/og → PNG. Should Have, không Must. Fallback static. |
| Storage | localStorage | No backend. No GDPR. No cost. |
| Hosting | Vercel | Next.js native. Edge Runtime. CI/CD từ GitHub. |
| Analytics | Plausible.io | Privacy-friendly. No cookie banner. Lightweight. |
| Ads Phase 2 | Google AdSense | Integrate khi MAU ≥ 5k/tháng. |

app/ # Next.js App Router page.tsx # Home — form + result, 1 trang result/page.tsx # Share link page api/og/route.ts # OG image endpoint (Should Have) gia-dien-phong-tro-hcm/ # SEO page P1 cach-tinh-dien-evn/ # SEO page P1 src/components/ ElectricForm.tsx # 2-mode input, real-time calc ResultCard.tsx # Shock number + screenshot-optimized BillExplainer.tsx # 'Tháng này tăng vì...' ConfidenceFooter.tsx # Subtle 1-liner dưới card ZaloMessageModal.tsx # 2-variant copy template HistoryChart.tsx # Recharts trend line src/data/ electricRates.ts # EVN 6 bậc, versioned, dated waterRates.ts # HCM + HN, versioned, dated src/utils/ calculateElectric.ts # Pure functions — unit testable billExplainer.ts # Sinh text giải thích tự động verdict.ts # ok ¦ warning ¦ high storage.ts # localStorage CRUD

# 6. MVP Scope

## Tuần 1 — Core

- Calculator điện HCM + HN, 2 input mode, real-time

- Shock number result card — screenshot-optimized, contrast ≥ 7:1

- Bill explainer tự sinh

- Confidence language subtle dưới card

- Verdict trung lập + disclaimer mandatory

- Trust signals: nguồn EVN + ngày update + expandable breakdown

- Tính nước HCM + HN

- Zalo message template 2 variant

## Tuần 2 — Polish + Launch

- Lưu lịch sử localStorage + trend chart

- OG image /api/og + fallback static

- 2 SEO pages P1 với meta tags, sitemap.xml

- Mobile test thật: iPhone SE + 2 Android models

- Screenshot test: Zalo dark mode, compressed, cropped 3:4

- Lighthouse: Perf ≥ 90, FCP < 2s 3G

- Deploy Vercel + domain + Plausible analytics

- Seeding: 5 FB groups + 3 TikTok videos đầu tiên ngay ngày launch

## Definition of Done

|  | Không launch nếu chưa pass |
| --- | --- |
| ☐ | Tính đúng điện: 10 case thực tế — sai số ≤ 1% |
| ☐ | Tính đúng nước: ≥ 5 case mỗi TP |
| ☐ | Shock number: xuất hiện trong 1 giây sau khi nhập đủ data |
| ☐ | Bill explainer: text đúng và tự nhiên với 5 case test |
| ☐ | Confidence language: hiện đúng, không đè lên shock number |
| ☐ | Screenshot test: đẹp khi chụp Zalo dark mode + Android compress + crop 3:4 |
| ☐ | Mobile: không overflow, keyboard không che input, touch targets ≥ 48px |
| ☐ | Zalo message: 2 variant copy đúng, paste được ngay |
| ☐ | Lịch sử: save → reload → data còn, chart đúng |
| ☐ | Disclaimer: hiện ở mọi kết quả, không exception |
| ☐ | Analytics: Plausible ghi nhận pageview từ ngày 1 |
| ☐ | SEO pages: title, description, canonical, sitemap.xml đúng |

# 7. Roadmap

⚠️ Phase 3 chỉ build nếu traction tự nhiên kéo đến. 90% chance plateau ở Phase 2 — đó là OK.

| Phase | Khi nào | Build gì | Signal tiếp tục |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 — Utility App | Tuần 1–2 | - F01–F11. 2 SEO pages P1. - TikTok + FB groups seeding ngay ngày launch. | 1k+ users, share > 15% |
| 2 — Content Moat | Tháng 2–3 | - 1 article/tuần, real renter stories, authentic. - 'Is 4k/kWh normal?' micro-tool. - 5–10 tỉnh thêm. AdSense khi MAU ≥ 5k. - Evaluate: A (media) hay B (utility)? — xem Section 4.4. | SEO > 30% traffic, organic compound |
| 3 — If pulled | Tháng 4+ nếu cần | - Anonymous area insights (không doxx). - Contract checker / affiliate listing. - Chỉ nếu user demand rõ ràng. | User yêu cầu, không phải kế hoạch. |

# 8. Rủi Ro

| Rủi ro | Mức | Mitigation |
| --- | --- | --- |
| Giá EVN thay đổi → tính sai → trust collapse | 🔴 | Hiển thị ngày cập nhật. Review 6 tháng/lần. Versioned data file có date. |
| Shock number false positive → user confront chủ nhà sai | 🔴 | Confidence language (#6 trên card). Phí dịch vụ field tách riêng. Disclaimer mandatory. ToS rõ. |
| Content không authentic → SEO + trust fail | 🔴 | Bills thật. Story thật. Ngôn ngữ imperfect thật. Test: đọc lại — nếu nghe AI thì viết lại. |
| TikTok 20 videos đầu flop → abandon quá sớm | 🟡 | Đây là normal. Volume + consistency quan trọng hơn perfection. Commit ít nhất 30 videos. |
| Retention < 15% | 🟡 | SEO làm acquisition chính. Lịch sử là retention play. Plateau ở utility stage là OK. |
| Screenshot bị blur/crop trên Android | 🟡 | Solid colors. Bold text. Contrast ≥ 7:1. Test cụ thể trước launch (xem checklist S6). |

# 9. Trước Khi Code — Quick Reference

| Câu hỏi | Trả lời |
| --- | --- |
| Build gì? | Web app check tiền điện nước phòng trọ — 30 giây, mobile-first |
| Viral mechanic? | Shock number → chụp màn hình → gửi Zalo group |
| Acquisition? | TikTok (tháng 1–3) + FB groups (sustained) + SEO (long-term) |
| Tech? | Next.js + Vercel + localStorage. Near-zero backend cost. |
| Bẫy cần tránh? | Over-build. Benchmarking. Blacklist. Force Phase 3. Fake content. Quit TikTok sau 5 video flop. |
| Thước đo thành công? | User check xong trong 30 giây và tự muốn share cho bạn cùng phòng. |
| Moat thực sự là gì? | Brand trust + distribution consistency. Không phải code. |
| Strategic fork Phase 2? | Media company vs Utility app. Quyết định khi có traction, không phải bây giờ. |

PRD đã xong. Infinite strategic refinement là bẫy. Bạn có đủ scope, strategy, GTM, và UX spec. Thứ nguy hiểm nhất lúc này là không ship. Giờ thì build đi. 🚀

— TroCheck PRD v1.4 — Ship Edition — Pressure-tested × 4 — CLOSED —